Analyse betreft de conformiteit en leefbaarheid Blok B9 als administratief gebouw.

Groen = OK

Geel = te verifiëren in voorkomend geval (conditioneel)

Oranje = na te kijken en/of te verbeteren

Rood = herstelling of vervanging noodzakelijk

*Rood is momenteel een showstopper op basis van de vaststellingen.

*Geel kan een in voorkomend geval een showstopper zijn voor een bepaalde toepassing.

| Stabiliteit |  |
| --- | --- |
| - Voor normaal administratief gebruik (gelet op het historisch gebruik en geen zichtbare scheuren in de muren of vloeren). Geschikt |  |
| - Als het plaatsen van archiefkasten, zware machines of toestellen nodig is. “Draagkracht van de vloeren laten verifiëren door een bevoegd ingenieur voor het beoogde gebruik”. |  |
| Dak |  |
| “Sporen van een mogelijk lek op enkele plafondtegels 1e verdieping” preventief nazicht en in voorkomend geval herstelling dak. |  |
| Muren (de muren zijn slechts zeer beperkt thermisch isolerend => koudebrug/punt) |  |
| - Door de aanwezigheid van koudebruggen in combinatie met een beperkte ventilatie ontstaat de kans dat er op bepaalde plaatsen van de buitenmuren de vochtigheidsgraad toeneemt wat de ontwikkeling van zwarte huisschimmel kan bevorderen. Verwarmen, ventileren en buitenmuren correct behandelen (schimmels verwijderen/bestrijden en muren schilderen met een schimmelwerende muurverf). |  |
| Ramen (raamkozijnen niet thermisch onderbroken => koudebrug/punt) |  |
| - Quasi alle ramen kunnen open (natuurlijke ventilatie in de warme periodes). |  |
| - In eerdere communicaties werd de vervanging van een aantal ramen weerhouden, beschadigde ramen (lekken, niet meer openen of sluiten) vervangen. |  |
| - Een aanzienlijk aantal ramen en raamkozijnen zijn niet proper afzetting van vuil stimulatie ontwikkeling van zwarte huisschimmel in combinatie met de koudebruggen preventief alle ramen en raamkozijnen grondig laten reinigen. |  |
| Ventilatie |  |
| - Geen gedwongen ventilatie aanwezig. Ter voorkoming van zwarte huisschimmel is het aangewezen ten minste geforceerde ventilatie te voorzien in de ruimten waar geen raam is dat open kan en bijkomend in de gangen (crossflow gebouw). Beste manier van ventileren te laten bestuderen door een ingenieur speciale technieken. Reduceren kans op ontwikkeling van zwarte huisschimmel. |  |
| Vloeren |  |
| - Kalk en roestvlekken (Psychosociale invloed) Grondige reiniging |  |
| - Afgesleten beschermlaag (Irritatie van de luchtwegen en mogelijke schade voor de gezondheid door blootstelling aan stofpartikels) na reiniging nieuwe beschermlaag aanbrengen of vervangen bestaande afgesleten linoleum. |  |

| Technische installaties (exclusief deze met betrekking tot brand en evacuatie) |  |
| --- | --- |
| - Laagspanning “Laatste PV B-besluit (opmerkingen/inbreuken) 2022” verhelpen opmerkingen/inbreuken. Volgende Ctl 2027 |  |
| - Verwarming “preventief nakijken buizen (herstel) en vervangen lekkende en/of verwijderde radiatoren”. |  |
| - Douches (legionella), voor ingebruikname van het gebouw/douches dienen de douchekoppen ontkalkt te worden, alle leidingen gespoeld te worden en een thermische shock op het warmwaterdeel uitgevoerd te worden. Aansluitend dient een legionella onderzoek uitgevoerd te worden op één of meerdere douches (afhankelijk van het aantal verdeelleidingen). Dit onderzoek dient minimaal jaarlijks uitgevoerd te worden (zie legionella beheersplan). |  |
| - Kraanwerk wastafels en watertappunten. Op het merendeel van het kraanwerk is kalkaanslag aanwezig, alsook in de filters. Dit is een ideale habitat voor bacteriën. Kraanwerk te reinigen en in voorkomend geval te vervangen. (Periodiek onderhoud te voorzien) |  |
| Capaciteit gebouw |  |
| - Burelen (beeldschermwerkposten) GV +- 26 PAX, 1e V +- 38 PAX - Te verifiëren op basis van een inplantingsplan toekomstige bezetting opgesteld door de nieuwe gebruiker. |  |
| - Vestiaires GV +- 2*12 PAX, 1e V +- 3*12 PAX - *Ventilatie te voorzien ! - Verdeling te bepalen door de nieuwe gebruiker. |  |
| - WC GV 2*15PAX mogelijk gemengd in functie van de behoefte (2individuele), 1e V 50PAX Mannen - Verdeling te bepalen door de nieuwe gebruiker in functie van de verdeling mannen/vrouwen van de beoogde bezetting. - De staat van de toiletten lijkt op het eerste zicht redelijk OK, een grondige reiniging is raadzaam. |  |
| - Douches 1e V 2 douches aanwezig (niet verplicht “geen vervuilend werk” optioneel voor werknemers die met de fiets komen). - 1 voor mannen en 1 voor vrouwen is mogelijk, 1 douche bevindt zich bij de mannen WC, 1 douche is verbonden aan een vestiaire (Dames?). - Verdeling te bepalen door de nieuwe gebruiker. - *Openstellen douches zie punt legionella douches !!! |  |
| - Waterpunt drinkbaar water. Bij voorkeur wordt er 1 punt per verdieping bepaald, voor deze punten dient ten minste jaarlijks een analyse van de drinkbaarheid te worden uitgevoerd. - Actueel zijn er twee oude gammele kitchenettes (1 GV en 1 1e V). Deze zijn in dergelijk slechte en onhygiënische staat dat deze dienen minimaal verwijderd te worden en kunnen eventueel vervangen worden door een waterpunt voor met drinkbaar water. |  |
| - * Lokalen 0.13 (Garage) en 1.04 (Cyber) dienen nog leeggemaakt en open gesteld te worden door ACOS IS. |  |

| Brand en evacuatie (organisatorisch) |  |
| --- | --- |
| - De nieuwe gebruiker dient een brandrisicoanalyse op te stellen: - Ontstaan van brand. - Verspreiding van brand en de brandbestrijding. - Evacuatie van het gebouw. - LDPBW 8 kan steun leveren bij de uitvoering. - De brandrisicoanalyse dient voorgelegd te worden op het BOC voor advies. |  |
| - Op basis van de resultaten van de brandrisicoanalyse bepaalt de nieuwe gebruiker de nodige preventiemaatregelen ter voorkoming en ter verspreiding van brand evenals deze welke een vlotte volledige evacuatie garanderen. - LDPBW 8 geeft advies. - De voorgestelde preventiemaatregelen dienen voorgelegd te worden aan het BOC voor advies. |  |
| - Op basis van de brandrisicoanalyse en de weerhouden preventiemaatregelen stelt de nieuwe gebruiker een Branddossier. - Brandpreventiedossier. - Brandinterventiedossier (evacuatie en brandbestrijding). - LDPBW 8 geeft advies. - Het branddossier dient voorgelegd te worden aan het BOC voor advies. |  |
| Aanwezige middelen (brand en evacuatie) + en – op te nemen in de brandrisicoanalyse |  |
| - Elektronisch beveiligde deuren; - Zowel aan de ingang op het gelijkvloers, de deur naar de garage, de toegangsdeur naar de 1e verdieping en de deur van lokaal 1.04 hebben een systeem voor elektronische toegangscontrole. - Dergelijke deuren veroorzaken afhankelijk van hun configuratie problemen bij de evacuatie en worden indien niet noodzakelijk afgeraden. - Indien dergelijke deuren zijn geïnstalleerd dienen zij uitgerust te zijn met een slot van het normaal open principe (ze worden elektrisch dichtgehouden). Dit type garandeert een vlotte evacuatie in geval van aansturing door de brandcentrale en/of spanningsonderbreking. - Na te kijken welk type is geïnstalleerd, de noodzaak ervan te evalueren en in voorkomend geval het slot te vervangen en/of de aansturing aan te passen in voorkomend geval. |  |
| - Brandcentrale: - Branddetectoren: beperkt aanwezig (niet wettelijk verplicht) te bepalen in de brandrisicoanalyse. - Brandmelding knoppen: voldoende aanwezig? Te evalueren in brandrisicoanalyse. - De werking van dergelijke installatie dient gecontroleerd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant of minimaal jaarlijks. |  |
| - Compartimentering: - Op elke verdieping zijn zowel naar de linker- als de rechtervleugel bij brand zelfsluitende deuren aanwezig. De werking en aansturing door brandcentrale dient geverifieerd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant of minstens jaarlijks. - De compartimentering (brandweerstand deuren evenals de afdichting van doorvoeren van technische elementen dient geverifieerd te worden. |  |
| - Brandhaspels, op elke verdieping is een brandhaspel aanwezig, doch echter ontbreekt het verslag van een recente Ctl. De werking dient gecontroleerd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant of minimaal jaarlijks. |  |
| - Draagbare blusmiddelen, op verschillende plaatsen in het bebouw zijn poederblussers aanwezig. De keuze van de blusmiddelen dient geëvalueerd te worden in de brandrisicoanalyse en in voorkomend geval aangepast te worden. De werking van dergelijke middelen dient gecontroleerd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant of minimaal jaarlijks. |  |
| - Nood en evacuatie verlichting, nieuwe nood en evacuatieverlichting werd aangebracht op de meest cruciale plaatsen. De plaatsing van de noodverlichting dient geëvalueerd te worden in de brandrisicoanalyse en in voorkomend geval aangepast e worden. De werking van dergelijke installatie dient gecontroleerd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant of minimaal jaarlijks. |  |
| - De veiligheid en gezondheid signalering is op een aantal plaatsen aangebracht. Deze dient geëvalueerd te worden in de brandrisicoanalyse en in voorkomend geval aangepast re worden. |  |