|  | Lokaal Preventieplan (LPP) – Plan Local de Prévention (PLP) IG- J10250- Inspectoraat- generaal +Administratief beheerde Eenh: ILE- J10920- Inspectie Leefmilieu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luik A / Volet A JAAR/ANNEE: 2019 Blz/p.: 08 |  |  |  |  |  |
|  | Organisme: |  |  |  |  |  |
| Item Nr en benaming N° et dénomination | Doelstelling/Objectif | Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Middelen/Moyens (materieel/matériel, personeel/personnel, financieel/financier) | Verantwoordelijke(n)/ Responsable(s) | Timing | Status |
| 10-O&T-01 | Verkeersveiligheid | De lokale ondersteuning van de door ACOS O&T gestuurde sensibiliseringscampagne. | Opvolging verspreiding affiche Sp ACOS O&T HL (MTO ) LDPBW | As Prev | 2019 | EC |
| 13-WB-01 Item 3871 | Functioneel en individueel risicobeheer | Aanpassen van de werkwijze binnen de eenheid in het domein preventie naar aanleiding van de verhuis van MR Sys naar Blok 1, en de verwachte verhuis van ACOS IS naar Blok 11 Q: gezien beveiligde zones ADIV, quid gezamenlijk brandpreventieplan? | LDPBW As Prev SME Offr S1 CSM | CO | 2019 | R |
| 13-WB-01 Item 3872 | Uitvoeren van bijkomende screenings/ observaties en aanduiding van de restrisico’s | Op beslissing CO IG zullen geen SOBANE worden uitgevoerd bij het Inspectoraat- generaal |  | CO | 2019 |  |
| 13-WB-01 Item 3872 | Restrisico’s | 1. Structurele problemen Blok 11, plafonds 2. Werken aan sanitair Blok 11, voorzien tot ± september 2019 3. Arbeidsgeneeskundig toezicht: Het beleid AMT voorziet voorlopig geen screenings meer voor het Pers geboren voor 1965, met inbegrip van aanvragen op eigen initiatief of voor het afleggen van de PhEF op vrijwillige basis. - Niet- screening= INAPTE? - Mag dit Pers nog sport beoefenen? - Wat indien Pers in voorkomend geval iets overkomt? | AsPrev HL | CO | 2019 |  |
| 13-WB-01 Item 3873 Item 3875 | Werkpostfiches | Invoering van de werkpostfiches per eenheid in de DB, koppeling ervan aan de OT en voorbereiden van het risicobeeld (OT-Functie-Werkposten-Veiligheidsfunctie-verhoogde waakzaamheid-risicocodes) De meeste cumulfuncties staan op 0 FTE! De bepaling van de werklast, of verduidelijking van het 0 FTE, per cumul is een taak HR Volgende WPF werden overgemaakt aan het SLPPT08 met de bedoeling deze te publiceren in voormelde DB - Admin en beeldschermwerk - Assessor op verplaatsing - Chauffeur De koppeling van de WPF aan de OT werd uitgevoerd De doc FUNCTIELIJST – FUNCTIONEEL RISICOBEELD EENHEID werden begin januari 2019 overgemaakt aan AMT | AsPrev HL Werkpostfiches opgemaakt, gevalideerd en gepubliceerd AsPrev | AsPrev AMT HR AsPrev AMT | 2019 |  |
| 15-WB-01 Item 3709 Item 3710 Item 3711 Item 3712 Item 3713 | Het ondersteunen van de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in Defensie | 1. Gebruik van de applicatie “Lokaal Preventie Plan” (plannen, uitvoeren en opvolgen van het lokale preventiebeleid – niveau eenheid). 2. Het samenvatten van de realisaties m.b.t. het lokale preventiebeleid op vlak van Welzijn in het Trim Verslag (“lessons identified”, genomen maatregelen, feedback naar personeel en LDPBW,…) 3. Het aanmoedigen van het melden van incidenten binnen de eenheid d.m.v. de applicatie “incidenten”. 4. Implementeren van de principes uiteengezet tijdens de vormingen KHOO, BStV, HStC en seminarie KorpsComd binnen de eenheid (zie ook Vademecum KorpsComd betreffende incidenten). 5. Organisatie van de voorziene JICCS “Brandpreventie & - bestrijding”, “EHBO” met inbegrip van de nodige evacuatie-oefeningen en verwijzing naar het Intern NoodPlan, “Normen en Waarden” voor alle personeel van de eenheid. | StafOffr Prev As Prev SME As Prev As Prev HL (HOO’s, Offrn, Comdo eenheid) HL Er werd een akkoord bereikt met Bn HK St Def, het Pers IG, ILE kan deelnemen aan de JICCS georganiseerd door het Bn | CO StafOffr Prev StafOffr Prev CO CO | 2019 |  |

|  | Lokaal Preventieplan (LPP) – Plan Local de Prévention (PLP) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luik B / Volet B JAAR/ANNEE: 2019 Blz/p.: 01 |  |  |  |  |  |
|  | Organisme: |  |  |  |  |  |
| Item Nr en benaming N° et dénomination | Doelstelling/Objectif | Activiteiten/Activités Opdrachten/Missions | Middelen/Moyens (materieel/matériel, personeel/personnel, financieel/financier) | Verantwoordelijke(n)/ Responsable(s) | Timing | Status |
| 1 | Item 4080 Ongevallen verminderen | Zie ook Item 3872 in Luik A Dringende herstellingen aan plafonds bepaalde lokalen Blok 11 De werkaanvragen dateren al van 2016, tot op heden werd niets uitgevoerd | Burgerfirma | KwDst | ? | R |
| 2 | Item 4081 Sanitair Blok 11 | Werken werden inmiddels aangevat | Burgerfirma | KwDst | 2019 | EC |
| 5 | Meer betrokkenheid tussen AsPrev en HL diverse Eenh | Verdere uitbouw van het interne netwerk van de preventiestructuur: samenkomst en overleg op regelmatige basis + meer betrokkenheid van alle AsPrev en HL vereist. (Faciliteren integratie ADIV in Blok 11) | As Prev HL LDPBW | StafOffr Prev | 2019 | R |
| 9 | Reduceren ongevallen | Opstelling RA voor sportwedstrijden (Golden Spike, OC Rik THYS, NCD Cross, etc). | PTI Bn HK KKE LDPBW | CO Bn HK KKE | 2019 |  |
| 10 | Reduceren ongevallen | Verbetering van de verkeersveiligheid in het kwartier, rekening houdende met de diverse bouwwerven en Infra-verbeteringswerken. Zie ook Item 3872 | As Prev Bn HK KKE LDPBW OOffr Infra Offr S2 | 2IC Bn HK KKE | 2019 |  |
| 11 | Nooddossier | Uitvoering brandrisicoanalyse voor het branddossier. Opm: een AsPrev heeft niet de benodigde vooropleiding om een brandrisicoanalyse uit te voeren | As Prev LDPBW | 2IC Bn HK KKE | 2019 | EC |
|  | Onthaalbeleid Beleid bij mutatie Beleid bij op rust stellen | Uitgewerkte maatregelen bundelen in een SOP | AsPrev RSM hl | CO | 2019 | EC |
|  | Opvolging formulieren voor gezondheids- beoordeling AMT | - Dagelijks beheer - Verwittigen Pers 3 maanden voor verstrijken deadline (Zie ook Item3872-3) |  |  |  |  |

Dirk Ilegems
Kolonel SBH
Korpscommandant

John Bruggeman
Adjudant-majoor
Assistent in Preventie

in uitvoering / en cours: EC
	beëindigd / terminé: T
	niet gestart / pas démarré: R

in uitvoering / en cours: EC
	beëindigd / terminé: T
	niet gestart / pas démarré: R